## Slide 1: Easylize Rental
João Pedro Vital

## Slide 2: Escopo do produto
Sistema de gestão para locadoras de veículos
Software multi tenant
Multi database
Web
Responsivo

## Slide 3: Escopo do produto
Cadastro da frota de veículos
Usuários
Funcionários
Clientes
Aluguéis
Ocorrências
Multas

## Slide 4: Escopo do produto
Categorias
Relatórios

## Slide 5: Escopo do projeto - Justificativa
Dificuldade de gestão
Falta de organização
Solucionar o problema
Reduzir custos, riscos, erros

## Slide 6: Escopo do projeto - Descrição
Equipe: 1 integrante (desenvolvedor)
Duração: ~= 3 meses

## Slide 7: Custo e esforço
4 horas diárias de trabalho
240 horas em 3 meses
Custos do desenvolvedor ~= R$300,00
Hospedagem ~= R$387,00 /ano

## Slide 8: Orçamento

## Slide 9: Cronograma

## Slide 10: Análise de riscos
Projeto depende de uma única pessoa
Disponibilidade de tempo
Mudança de requisitos
Fatores físicos

## Slide 11: Monitoramento e controle
Avaliação semanal do projeto
Escopo, prazo, qualidade, riscos

## Slide 12: Versão parcial

## Slide 13: Versão parcial

## Slide 14: Versão parcial